## 3. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn và lý do: ........................................................................................................................

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop (nếu dùng 4Ls: Lacked). Việc dồn kiểm thử vào cuối Sprint gây phát hiện lỗi trễ, cần dừng lại. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại thành "Lỗi tích hợp được phát hiện và báo quá trễ gần cuối Sprint" -> Xếp vào Stop (nếu dùng 4Ls: Lacked) vì việc báo/phát hiện lỗi muộn gây áp lực và làm PBI không Done. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Thẻ này về phản hồi sản phẩm/tính năng, không thuộc Retrospective -> Chuyển cho Product Owner để xem xét đưa vào Product Backlog cho các Sprint sau. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start (nếu dùng 4Ls: Longed For). Cần bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại vào DoD ngay từ Sprint tới. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Việc kiểm thử bị coi là công đoạn độc lập ở cuối Sprint thay vì thực hiện liên tục ngay khi từng phần PBI hoàn thiện; đồng thời chưa phân chia PBI thành các task nhỏ để test sớm từ Ngày 2-3. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Triển khai kiểm thử song song: Developer và Tester/Peer Reviewer tiến hành test từng phần ngay khi mã nguồn sẵn sàng, bắt đầu kiểm thử đợt 1 muộn nhất vào Ngày 4 của Sprint. | Developers | Tại buổi Daily Scrum Ngày 5 và buổi Retrospective cuối Sprint sau | Log kiểm thử đợt 1 được ghi nhận trên hệ thống quản lý công việc muộn nhất vào Ngày 4 của Sprint. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

(a) Thứ tự 5 bước: H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6

Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 vì Scrum Master đóng vai trò tạo môi trường và hỗ trợ quy trình, giải pháp cải tiến phải do cả Scrum Team cùng thảo luận và thống nhất tự quản.

(b) Lời mở đầu:
"Chào cả nhà, cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ cho buổi Retrospective hôm nay. Mục tiêu của buổi họp 45 phút này là cùng nhìn lại Sprint vừa qua một cách khách quan để tìm ra 1 hành động cải tiến giúp team làm việc tốt hơn. Mình mong chúng ta sẽ tập trung vào sự việc và quy tắc làm việc thay vì chỉ trích cá nhân, giữ tinh thần tôn trọng và cởi mở để cùng nhau tiến bộ nhé!"